AgentX

AI 智能体平台开发方案

“每一个 AI 智能体都是一个 Token，每一次聊天都是一笔交易”

版本: v1.0  |  2026年4月  |  内部文档

基于 DEXI 基础设施  |  BNB Chain

# 1. 产品定义

## 1.1 一句话描述

一个看起来像豆包的 AI 智能体平台，用户通过聊天完成所有金融行为，底层是 DEXI 交易所基础设施。

## 1.2 核心逻辑

| 用户看到的 | 实际发生的 | 调用的 DEXI 接口 |
| --- | --- | --- |
| 注册账号 | 创建 AA 抽象钱包 | Biconomy SDK |
| 充值余额 | 链上充值到合约 | /api/v1/relay/deposit |
| 创建 AI 智能体 | TokenFactory 发币 | /api/v1/token/metadata |
| 聊天说"买100U" | 解析意图 → 下单 | /api/order/submit |
| 查余额 | 查询链上余额 | /api/user/{trader}/balance |
| 智能体排行榜 | 按交易量/持有者排序 | /api/leaderboard/global |

## 1.3 增量用户来源

目标用户不是现有交易者，而是：

- AI 产品用户（豆包/ChatGPT/Gemini 用户）—— 来用 AI，不知不觉开始交易

- Meme 社区成员 —— 来买 KOL 的智能体 token，自然进入交易系统

- 内容创作者 —— 创建智能体赚取 creator fee，自带粉丝流量

# 2. 技术架构

## 2.1 整体架构图

┌─────────────────────────────────────────────┐

│        AgentX 前端（LobeChat 改造）          │

│  智能体市场 / 聊天 / 创建 / 钱包 / 资产    │

└─────────────────┬───────────────────────────┘

│ API 调用

┌─────────┼────────────┐

↓            ↓            ↓

┌──────┐  ┌────────┐  ┌────────┐

│ LLM  │  │ 钱包系统 │  │ DEXI   │

│DeepSeek│  │AA钱包  │  │撮合引擎│

│/ Qwen│  │Biconomy│  │TokenF.│

└──────┘  └────────┘  └────────┘

## 2.2 技术栈选型

| 层 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端基座 | LobeChat (Fork) | 69K star，React + Next.js，与 DEXI 同栈 |
| APP 套壳 | Capacitor | Web 包装成 iOS/Android，一套代码 |
| 大模型 | DeepSeek API / Qwen | 成本极低，百万 token 几块钱 |
| 钱包 | Biconomy AA + Paymaster | 注册即创建钱包，gas 代付 |
| 交易引擎 | DEXI 撮合引擎 (API) | 12000+ 行，已审计，直接复用 |
| 发币 | DEXI TokenFactory | Bonding Curve，创建智能体 = 发币 |
| 区块链 | BNB Chain (BSC) | gas 低、速度快、生态成熟 |

## 2.3 AgentX 与 DEXI 的关系

AgentX 是一个完全独立的新项目，通过 API 调用 DEXI 的后端服务。DEXI 不需要修改任何代码。

AgentX 调用的 DEXI 核心 API：

| 功能 | API 端点 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 创建智能体/发币 | POST /api/v1/token/metadata | 智能体信息上链 |
| 买入/卖出 | POST /api/order/submit | 聊天中的交易指令 |
| 查询余额 | GET /api/user/{trader}/balance | 资产页面显示 |
| 查询持仓 | GET /api/user/{trader}/positions | 用户持有的智能体 |
| 行情数据 | GET /api/v1/market/tickers | 智能体价格/涨跌幅 |
| 排行榜 | GET /api/leaderboard/global | 热门智能体榜单 |
| 实时推送 | WebSocket /ws/public | 价格变动、成交通知 |

# 3. MVP 范围（10 天）

## 3.1 包含的功能

| 页面 | 功能 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 注册/登录 | 手机号或邮箱注册，后台自动创建钱包 | Biconomy Smart Account SDK |
| 充值 | 显示钱包地址，用户转入即到账 | 监听链上 Transfer 事件 |
| 智能体市场 | 浏览、搜索、分类、热门排行 | LobeChat Agent Market 改造 |
| 创建智能体 | 填写名字、人设、头像 → 后台发币 | LobeChat Agent Builder + TokenFactory API |
| 聊天界面 | 跟智能体对话，支持流式输出 | LobeChat Chat UI + DeepSeek API |
| 聊天交易 | 说"买100U" → 确认卡片 → 成交 | 意图解析 + DEXI /api/order/submit |
| 资产页 | 余额、持有的智能体、交易记录 | DEXI /api/user/balance + /positions |

## 3.2 MVP 不包含的

- 永续合约（做多/做空）—— 第二阶段

- Paymaster gas 代付 —— MVP 先用 MetaMask/WalletConnect

- 提币功能 —— 第二阶段

- 多链聚合 —— 第三阶段

- 智能体毕业制（发币门槛）—— 第二阶段

# 4. 开发日程（10 天）

| 时间 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Day 1-2 | Fork LobeChat，删除多余模块，跑通基础聊天功能，接入 DeepSeek API | 精简版 LobeChat 能跑起来，能聊天 |
| Day 3-4 | 创建智能体对接 TokenFactory：用户填信息 → 后台调 DEXI API 发币，返回 token 地址 | 创建智能体 = 发币，可验证 |
| Day 5-6 | 聊天交易核心：意图解析器 + 确认卡片组件 + 调 DEXI /api/order/submit | 聊天说“买/卖”能成交 |
| Day 7 | 智能体市场页：排行榜、价格、涨跌幅，调 DEXI 行情 API | 智能体市场可浏览 |
| Day 8 | Capacitor 套壳打包 iOS + Android APP | 轻量 APP 可安装 |
| Day 9-10 | 联调、修 Bug、UI 打磨、演示准备 | 可演示的完整 MVP |

# 5. 聊天交易技术方案

## 5.1 意图解析流程

用户发送消息后，系统先过意图分类器，再分流处理：

用户发送消息

↓

意图分类（规则引擎，不用大模型）

↓

┌───────────┼────────────┐

↓             ↓             ↓

交易指令        转账指令      普通对话

买/卖/查       转给@xx      调 LLM API

↓             ↓             ↓

解析金额+币种  解析地址+金额  返回 AI 回复

↓             ↓

弹出确认卡片  弹出确认卡片

↓             ↓

用户确认 → 执行

## 5.2 意图识别规则

交易意图用规则引擎识别（快、准、不会幻觉），不走大模型：

| 用户说 | 解析结果 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| “买 100U” | {buy, 100, 当前智能体} | 确认卡片 → 下单 |
| “卖掉一半” | {sell, 50%, 当前智能体} | 计算数量 → 确认 → 卖出 |
| “转 50U 给 @张三” | {transfer, 50, 张三的地址} | 确认 → 链上转账 |
| “我余额多少” | {query, balance} | 调 API 返回余额 |
| “帮我分析一下” | 普通对话 | 调 LLM 返回回复 |

## 5.3 确认卡片设计

交易指令解析后，在聊天流里插入一张确认卡片（非弹窗）：

┌───────────────────────────┐

│  买入 确认                    │

│                             │

│  智能体: CryptoTeacher       │

│  当前价格: 0.0052 BNB      │

│  买入金额: 100 USDT        │

│  预计获得: ~19,230 个      │

│  手续费: 1 USDT (1%)        │

│                             │

│  [确认买入]    [取消]    │

└───────────────────────────┘

## 5.4 安全分级

| 金额等级 | 处理方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| < 50 USDT | 确认卡片点击即执行 | 小额快速体验 |
| 50 - 500 USDT | 确认卡片 + 输入支付密码 | 中额需要二次验证 |
| > 500 USDT | 确认卡片 + 密码 + Face ID/指纹 | 大额必须生物识别 |

# 6. AI 智能体架构

## 6.1 智能体数据结构

interface Agent {

id: string;              // 唯一 ID

name: string;            // 名称

avatar: string;          // 头像 URL

systemPrompt: string;    // 人设/提示词

knowledgeBase?: string[]; // 知识库文件

model: string;           // LLM 模型（deepseek/qwen）

tokenAddress: string;    // 对应的 token 合约地址

creator: string;         // 创建者钱包地址

category: string;        // 分类（教育/工具/娱乐…）

userCount: number;       // 使用人数

totalVolume: bigint;     // 总交易量

}

## 6.2 智能体价值循环

智能体不是空壳，它有真实功能。Token 价格反映的是使用价值：

智能体有用（教育/工具/分析…）

↓

用的人多 → token 需求增加 → 价格上涨

↓

创建者赚 creator fee (25%)

↓

创建者有动力持续优化智能体

↓

智能体更好用 → 更多用户 → 循环 ♻️

## 6.3 智能体分类

| 分类 | 示例 | 用户需求 |
| --- | --- | --- |
| 教育 | 区块链入门、英语老师、编程导师 | 学习新知识 |
| 工具 | 交易分析、代码审计、文档翻译 | 提高效率 |
| 娱乐 | 聊天伴侣、故事创作、角色扮演 | 消磨时间 |
| 金融 | 行情解读、风控提示、策略建议 | 辅助交易决策 |
| 生活 | 健身教练、食谱推荐、旅行规划 | 日常生活助手 |

# 7. 钱包架构

## 7.1 用户无感方案

用户从注册到交易，全程不接触任何链的概念：

| 用户动作 | 背后发生的 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 注册 | 创建 AA 智能合约钱包 | Biconomy Smart Account |
| 充值 | 转入钱包合约地址 | 监听 ERC20 Transfer 事件 |
| 交易 | Session Key 代签名 | Biconomy Session Module |
| 提币(二期) | 从提币金额扣 gas | Biconomy Paymaster |

## 7.2 Session Key 机制

用户登录时授权一个 Session Key，有额度上限和时间限制：

- 单笔上限: 500 USDT（可配置）

- 有效期: 24 小时（过期重新授权）

- 只能调用指定合约方法（买/卖/转账）

- AI 不持有私钥，只能通过 Session Key 在授权范围内操作

# 8. 项目结构

agentx/

├── src/

│   ├── app/                  # Next.js 页面

│   │   ├── (home)/           # 智能体市场（首页）

│   │   ├── chat/[agentId]/   # 聊天界面

│   │   ├── create/           # 创建智能体

│   │   ├── wallet/           # 钱包/资产

│   │   └── profile/          # 个人中心

│   ├── components/

│   │   ├── chat/             # 聊天组件（流式输出、确认卡片）

│   │   ├── agent/            # 智能体卡片、列表、详情

│   │   ├── wallet/           # 余额、充值、交易记录

│   │   └── trade/            # 确认卡片、交易状态

│   ├── services/

│   │   ├── dexi-api.ts       # DEXI API 封装

│   │   ├── llm.ts            # 大模型调用

│   │   ├── intent-parser.ts  # 聊天意图解析

│   │   └── wallet.ts         # AA 钱包操作

│   ├── store/                # Zustand 状态管理

│   └── lib/                  # 工具函数、常量

├── capacitor.config.ts       # APP 打包配置

├── next.config.js

└── package.json

# 9. 成本估算

| 项目 | 月成本 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| LLM API (DeepSeek) | ￥500 - 2,000 | 百万 token 几块钱，随用户涨 |
| 服务器 | ￥500 - 1,000 | Web + 数据库，DEXI 已有 |
| Biconomy AA | 按交易笔数 | 早期几乎免费 |
| BSC gas 代付 | 每笔 < ￥0.1 | BSC gas 极低 |
| Apple Developer | ￥688/年 | iOS 上架必须 |
| Google Play | ￥175 一次性 | Android 上架 |

早期总成本：约 ￥2,000 - 4,000/月。

## 9.1 收入模型

| 来源 | 比例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 交易手续费 | 每笔 1% | 买卖智能体 token |
| 永续合约手续费(二期) | Taker 0.05% / Maker 0.03% | 做多做空智能体 |
| 智能体付费使用 | 按次/包月 | 高级模型智能体 |
| 提币手续费(二期) | 覆盖 gas + 利润 | 从提币金额扣除 |

# 10. 风控与应对

| 风险 | 严重度 | 应对方案 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 私钥安全 | 高 | AA 钱包 + Session Key 分级授权 | 技术方案已成熟 |
| AI 幻觉 | 中 | 交易用规则引擎，不用大模型 | 已解决 |
| 流动性枯竭 | 高 | 智能体毕业制：先有用户再发币 | 二期实现 |
| Gas 成本 | 低 | BSC gas 极低，手续费可覆盖 | 不是问题 |
| 合规风险 | 中 | 审计日志 + 大额 KYC | 长期建设 |

# 11. 分阶段路线图

✅ = 已完成（DEXI 基础设施）  🛠️ = 本阶段开发  📊 = KPI 目标

## Phase 1: Hackathon Demo（2 周，4月10日 – 4月24日）

目标：可演示的完整闭环 — 聊天创建智能体 → 买卖代币 → 做多做空

✅ 已完成（DEXI 基础设施，无需重建）：

- TokenFactory 智能合约（Bonding Curve 发币 + 毕业上 DEX）— 15 个合约已部署 BSC Testnet，4 轮安全审计通过

- 撮合引擎（12,000+ 行 TypeScript，链下撮合 + 链上结算）— 已经运行并通过 GMX 回放测试

- SettlementV2 + Merkle Proof 提款 + Escape Hatch 用户资金安全机制

- PerpVault LP 池 + 资金费率 + 清算引擎 + 保险基金— 全套风控基础设施

- Next.js 14 交易前端（现货 + 永续合约，多语言 EN/ZH/JA/KO）

🛠️ 本阶段开发（零到一）：

- Fork LobeChat + 接入 DeepSeek V3 — AI 聊天界面（3 天）

- 聊天意图解析层 — Function Calling 解析“买100U”“做多10x”等指令（3 天）

- 创建智能体 → TokenFactory 发币 — 前端对接已有合约（2 天）

- 智能体市场排行榜 + 交易确认卡片 UI（3 天）

- Capacitor 打包 iOS/Android APP + 演示视频录制（3 天）

📊 交付物 KPI：

- 可演示完整流程: 聊天创建智能体 → 买卖代币 → 开永续合约仓位

- BSC Testnet 上线 — 合约已验证（BscScan 12/12）

- 3 分钟演示视频 + 技术白皮书

## Phase 2: Testnet Launch（4 周，4月25日 – 5月22日）

目标：公开 Testnet 上线，获取第一批真实用户 + 数据验证 PMF

- AA 钱包 + Paymaster（注册即创建钱包，Gas 代付，零门槛体验）

- 智能体毕业制（达到 100 个活跃用户才能发币，防止垃圾项目）

- 推荐返佣系统（已实现 2 级推荐链，30% 手续费分成）

- 推送通知（涨跌提醒、爆仓预警、交易确认）

- KOL 入驻计划（邀请 10 个 Meme KOL 创建智能体，带入粉丝流量）

📊 KPI 目标：

- 500+ 注册用户，50+ 智能体创建

- Testnet 日均交易量 1,000+

- 用户留存率 Day-7 > 20%

- 申请 BNB Chain MVB 加速器

## Phase 3: Mainnet + Growth（8 周，5月23日 – 7月17日）

目标：BSC Mainnet 上线，开启收入 + 生态集成

- BSC Mainnet 部署（合约已通过 4 轮审计，直接迁移）

- opBNB 集成（高频交易上 L2，降低 Gas 成本 95%）

- 跟单系统（Follow 热门智能体创建者的交易策略）

- 智能体 API 开放（第三方 DApp 可嵌入 AgentX 智能体）

- BNB Greenfield 集成（智能体训练数据去中心化存储）

📊 KPI 目标：

- 5,000+ 注册用户，500+ DAU

- 日均交易量 $50K+，月手续费收入 $5K+

- 200+ 智能体创建，至少 5 个毕业上 DEX

- 完成 Seed 轮融资（目标 $500K，用于流动性引导 + 团队扩充）

## 为什么这个路线图可行？

- 不是从零开始 — DEXI 已有 15 个合约、12,000+ 行撮合引擎、4 轮安全审计、373 个测试用例。Phase 1 只需做 AI 聊天层，不需要重建交易基础设施。

- 每阶段有明确门关 — 不达标不进下一阶段，避免盲目扩张。Phase 2 开始前必须有可演示 Demo；Phase 3 开始前必须有 500+ 用户。

- BNB Chain 原生 — 深度集成 BSC + opBNB + Greenfield，不是简单的多链撒网，而是充分利用 BNB 生态优势。

- 收入模型清晰 — Phase 3 主网上线后立即有手续费收入（Taker 0.05% / Maker 0.03%），不依赖发币或融资维持运营。